1. **Przedmiot zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest wykaszanie poboczy i terenów zieleni wraz z oczyszczaniem chodników i płyt ażurowych na terenie gminy Dobra.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na części, które odpowiadają poszczególnym sektorom gminy Dobra:
4. Sektor I – Dobra, Wołczkowo, Bezrzecze – załącznik nr 5;
5. Sektor II – Buk, Dołuje, Grzepnica, Kościno, Mierzyn, Redlica, Rzędziny, Stolec, Wąwelnica – załącznik nr 6.
6. **Zakres prac do wykonania na chodnikach i terenach przyległych do chodników oraz innych obiektach wymienionych w tabelach:**

**załącznik nr 5: tabele nr 1-3;**

**załącznik nr 6: tabele nr 1-9.**

1. Wykaszanie terenów zielonych wraz z zebraniem i wywiezieniem pokosów (wykaszanie między jezdnią i chodnikiem oraz między chodnikiem/jezdnią i posesjami) oraz innych odpadów i nieczystości znajdujących się wzdłuż ulic.
2. Usuwanie trawy, nieczystości, ziemi, zielska i mchu z chodników, oraz oczyszczanie płyt ażurowych wraz z wywiezieniem odpadów.
3. Częstotliwość wykonania prac: 1 raz w każdym miesiącu trwania umowy (łącznie 6 razy).
4. Ostateczne terminy odbioru prac wymienionych w punktach 1 i 2 → do 15. dnia każdego miesiąca w czasie trwania umowy. Pierwszy odbiór prac do dnia 15 maja 2017 r.; ostatni 16 października 2017 r.
5. Usuwanie ziemi i innych nieczystości z jezdni wzdłuż krawężnika (jednorazowo) – do dnia 14 czerwca 2017 r.
6. **Zakres prac do wykonania na chodnikach i terenach przyległych do chodników oraz innych obiektach na terenie drogi krajowej Nr 10, wymienionych w tabeli:**

**Załącznik nr 6: tabela nr 10.**

1. Wykaszanie terenów zielonych wraz z zebraniem i wywiezieniem pokosów (wykaszanie między jezdnią i chodnikiem oraz między chodnikiem/jezdnią i posesjami) oraz innych odpadów i nieczystości znajdujących się wzdłuż ulic.
2. Usuwanie trawy, nieczystości, ziemi, zielska i mchu z chodników, oraz oczyszczanie płyt ażurowych wraz z wywiezieniem odpadów.
3. Wykonanie: 3 razy w ciągu trwania umowy. Ostateczne terminy odbioru prac wymienionych w punktach 1 i 2 → do 19 maja 2017 r., 20 czerwca 2017 r. oraz 21 sierpnia 2017 r.
4. **Zakres prac do wykonania na drogach wymienionych w tabelach:**

**Załącznik nr 5: tabela nr 4;**

**Załącznik nr 6: tabela nr 11.**

Zakres prac obejmuje:

1. Sprzątanie ziemi, zielska i mchu z jezdni oraz innych nieczystości zalegających na drodze, wraz z ich wywiezieniem – jednorazowo, w terminie do dnia 14 czerwca 2017 r.
2. Wykoszenie pasów zieleni (na szerokości 1 m od krańca drogi lub do granic posesji), wraz z wywiezieniem pokosów. Wykonanie: 3 razy w ciągu trwania umowy. Terminy odbioru prac → do 14 czerwca 2017 r., do 31 lipca 2017 r., do 15 września 2017 r.
3. **Zakres prac do wykonania na drogach wymienionych w tabelach:**

**Załącznik nr 5: tabela nr 5;**

**Załącznik nr 6: tabela nr 12.**

1. Wykoszenie pasów zieleni (na szerokości 1 m od krańca drogi lub do granic posesji), wraz z wywiezieniem pokosów. Wykonanie: 2 razy w ciągu trwania umowy. Terminy odbioru prac → do 14 czerwca 2017 r., do 31 lipca 2017 r., do 15 września 2017 r.
2. **Odbiór prac.**

Po zakończeniu prac w określonej miejscowości, należy pisemnie zgłosić wykonaną usługę, celem spisania protokołu odbioru prac.

1. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)